**ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_\_**

**на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

г.Красноярск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**Общество с ограниченной ответственностью «УК Павловский»** в лице ­­­­­­­­­­­­­­­­­­директора Сидоренко Руслана Николаевича­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, **общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,**именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Постановлением администрации г. Красноярска от 16.03.2018г.№ 161 «О порядке предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды» и Распоряжением администрации г. Красноярска от 26.03.2019 г. № 35-гх «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее по тексту Договора – работы), согласно адресному перечню и видам работ (Приложением № 1 к настоящему Договору), в пределах границ земельного участка, согласно кадастровым паспортам или сведениям публичной кадастровой карты на официальном портале Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru) (Приложение № 2 к настоящему Договору), в соответствии с Техническими заданиями (Приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить их.

1.2. Сроки выполнения работ по объектам указаны в графике производства (проведения) работ, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4 к настоящему Договору, составленного с учетом предложения Подрядчика, поданного при участии в отборе подрядных организаций, в соответствии с Распоряжением администрации г. Красноярска от 26.03.2019 г. № 35-гх «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»).

При этом, выполнение полного объема работ осуществляется до 25.08.2023 года.

1.3. Виды, перечень, объемы и стоимость работ указаны в локальных сметных расчетах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 5 к настоящему Договору).

1.4. Во исполнение настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора, Постановлением администрации г. Красноярска от 16.03.2018 № 161 «О порядке предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды», требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, Приказом министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, «СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», Приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры, «Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения «ВСН 58-88 (р)», Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», с соблюдением санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, правил безопасности в газовом хозяйстве, законодательства об охране труда, требований техники безопасности, иных методических, нормативных и законодательных актов, регулирующих вопросы эксплуатации жилищного фонда и придомовых территорий, техническими требованиями, стандартами, сводами правил.

1.5. На момент заключения настоящего Договора Подрядчик не находиться в процессе реорганизации и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ**

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_ копеек), в том числе НДС 20 %.

2.2. Распределение стоимости работ по объектам и видам работ определяется локальными сметными расчетами с учетом понижающегося коэффициента, применяемого Заказчиком на основании конкурсной заявки Подрядчика, предоставленной Заказчику и Конкурсной комиссии при проведении отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение № 5, № 6).

2.3. Настоящий Договор заключается на один финансовый год и включает в себя условие о выполнении полного объема работ до 25 августа 2023 года.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

3.1. Заказчик на основании результатов проведения отбора закрепляет за Подрядчиком адресный перечень многоквартирных домов, для выполнения работ согласно Приложению № 1.

3.2. **Заказчик обязан:**

3.2.1. Осуществлять совместно с распорядителем субсидий - Администрацией Кировского района г. Красноярска, согласно Соглашения (договора) на предоставление субсидий из бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района в г. Красноярске в 2023 году приемку выполненных работ, а также контроль, в том числе за организацией и ведением работ Подрядчика.

3.2.2. В случае надлежащего исполнения обязательств по Договору, принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Постановления администрации г. Красноярска от 16.03.2018 г. № 161.

3.3. **Заказчик имеет право:**

3.3.1.Беспрепятственного доступа ко всем объектам, на которых проводятся работы, к технической и иной документации, ведение которой осуществляет Подрядчик в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, в любое время суток, на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего Договора, при осуществлении контроля за выполнением работ, являющихся предметом Договора, в том числе с составлением акта оценки контроля качества работ (приложение № 7 настоящего договора).

3.3.2. Выдавать Подрядчику предписания при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, о чем уведомлять распорядителя средств субсидии - Администрацию Кировского района г. Красноярска и МКУ «УРТСЖ и МС».

3.3.3.Выдавать письменные распоряжения (уведомления) о приостановке или запрещении работ в случае нарушения технологии работ, применения некачественных материалов, невыполнения ранее выданных распоряжений и предписаний Заказчика, и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ, о чем уведомлять распорядителя средств субсидии – Администрацию Кировского района г. Красноярска и МКУ «УРТСЖ и МС». Распоряжение (уведомление) передается Подрядчику в письменном виде или в электронном на электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ либо путем факсимильной связи по телефонам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.3.4. Проводить внеплановую проверку совместно с представителем Подрядчика, с составлением акта проверки (оценки) контроля качества и принимать решение о привлечении к ответственности в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего гражданского законодательства. Причиной проведения внеплановых проверок могут являться жалобы собственников (пользователей) помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Заказчика, требование Администрации Кировского района г. Красноярска, требование МКУ «УРТСЖ и МС», требование Департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска, сообщение (информация) от контрольно-надзорных органов или по собственной инициативе Заказчика.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

**4.1. Подрядчик обязан:**

4.1.1.Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, в пределах границ земельного участка, согласно кадастровым паспортам или сведениям публичной кадастровой карты на официальном портале Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ([www.rosreestr.ru](http://www.rosreestr.ru)) (Приложение № 2), в соответствии с Техническими заданиями (Приложение № 3 к настоящему Договору) в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение № 5) и установленными требованиями действующих нормативных документов, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.

4.1.2. До начала проведения работ по благоустройству, разместить информационный стенд в доступных для обозрения местах размером не менее 1,5 м2, содержащий в себе дизайн проект в виде текстовой и графической информации, а также контакты подрядной организации с указанием ответственных лиц и сроков проведения работ. В период проведения работ обеспечивать содержание и уборку места производства работ и непосредственно прилегающей к нему территории, принимать необходимые и достаточные меры безопасности.

4.1.3. Известить Заказчика, Администрацию Кировского района г. Красноярска и МКУ «УРТСЖ и МС» за 1 (один) рабочий день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком, Администрацией Кировского района г. Красноярска и МКУ «УРТСЖ и МС» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Администрацию Кировского района г. Красноярска и МКУ «УРТСЖ и МС» Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Подрядчика.

4.1.4. Незамедлительно приостановить работы в случае получения распоряжения (уведомления) о приостановке или запрете работ в случае нарушения технологии работ, применения некачественных материалов. Незамедлительно приступить к выполнению работ после устранения претензий Заказчика. Приостановление выполнения работ при наличии обоснованных претензий Заказчика не является основанием продления срока производства работ.

Своими силами и за свой счет устранять недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика в период производства работ или в течении гарантийного срока. Срок устранения недостатков и дефектов работ не может превышать пяти дней с момента их обнаружения, либо получения уведомления (распоряжения) от Заказчика.

4.1.5. Вести всю предусмотренную действующим законодательством исполнительную документацию и документацию, предусмотренную условиями настоящего Договора, предоставлять ее Заказчику по его требованию.

4.1.6. Вывезти в 2-х (двух)дневный срок со дня окончания работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор (отходы).

4.1.7. Предоставлять Заказчику по его запросам требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.8. После выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, направить Заказчику:

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат(форма КС-3). Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) должна содержать информацию о распределении затрат по источникам финансирования: бюджет (в рублях) и средства заинтересованных лиц (в рублях) (не менее 2% или не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории в зависимости от минимального или дополнительного перечней работ соответственно);

- информацию о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственников помещений о включении придомовой территории в Муниципальную программу, с приложением фото-, видеоматериалов;

- акты выполненных работ, подписанные уполномоченным лицом, свидетельствующие о соответствии объемов и качестве выполненных работ;

- документы, подтверждающие качество выполненных работ (заключения аттестованной в установленном порядке и имеющей необходимые допуски СРО для осуществления строительного контроля лаборатории при устройстве покрытия из асфальтобетонной смеси или цементобетона);

- документы, указанные в пункте 4.1.14. и 4.1.15. настоящего Договора.

Участие Администрации Кировского района г. Красноярска и МКУ «УРТСЖ и МС» при приемки выполненных работ (в том числе скрытых) является существенным условием настоящего Договора и не подлежит исключению.

4.1.9. По запросу Заказчика, Администрации Кировского района г. Красноярска или МКУ «УРТСЖ и МС» направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Договора, а также при проведении обследований и проверок качества выполнения работ в период гарантийного срока.

Представители Подрядчика, для решения оперативных вопросов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **должность** | **Рабочий телефон** | **Сотовый телефон** | **Электронный адрес** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика обязан владеть знанием русского языка и вести переговоры на русском языке.

4.1.10. До начала работ размещать в доступном для жителей дома месте (подъезде) информацию с указанием: видов работ, стоимости и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

4.1.11. Незамедлительно извещать Заказчика, Администрацию Кировского района г. Красноярска о жалобах от населения, касающихся выполняемых работ.

4.1.12. Незамедлительно информировать Заказчика, Администрацию Кировского района г. Красноярска о ходе проведения работ, обо всех случаях, произошедших дорожно-транспортных и иных происшествиях, их причинах и последствиях, о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств на отдельных участках, о ситуациях, которые могут повлечь террористические акты, происшествия техногенного и криминального характера, а также докладывать о принятых мерах.

4.1.13. В экстремальных ситуациях (дорожно-транспортные и иные чрезвычайные происшествия техногенного или природного характера, стихийные бедствия, другие непредвиденные обстоятельства) в целях обеспечения безопасности, самостоятельно принимать решения по временному ограничению и запрещению проезда по повреждённым или опасным для движения участкам автомобильной дороги, установке необходимых знаков.

4.1.14. После выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотренных настоящим Договором, перед подписанием актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, передать Заказчику исполнительную производственно-техническую документацию, составляемую в процессе выполнения и сдачи работ, которая включает в себя:

- общие журналы работ, оформленные согласно Порядку ведения общего журнала (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7;

- фото и видео фиксацию: объекта до и после проведения работ, при проведении скрытых работ, а также хода выполнения работ в целом;

- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество применяемых материалов и изделий;

- копии паспортов на приобретенные (имеющиеся) материалы (изделия);

- копии актов на скрытые работы, электронный носитель с видео фиксаций при производстве скрытых видов работ;

- копии проекта производства работ (технологическая карта);

- график производства работ;

- исполнительные схемы на произведенные работы с нанесение размеров;

-пояснительную записку, включающую в себя порядок проведения мероприятий по контролю качества и мероприятия по охране окружающей среды.

В общем журнале работ в обязательном порядке должны быть заполнены: Титульный лист, раздел 1 «График проведения работ на объекте благоустройства», раздел 2 «Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ», Раздел 3 «Перечень специальных журналов работ», Раздел 4 «Сведения о производстве работ», Раздел 5 «Замечания контролирующих органов и служб». Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью организации, его выдавшей. Все копии документов, перечисленных в настоящем пункте, должны быть надлежащим образом заверены Подрядчиком.

4.1.15. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после окончания работ, получить за свой счет заключения (документы), подтверждающие качество выполненных работ по настоящему Договору (при устройстве покрытия из асфальтобетонной смеси или цементобетона) с привлечением организации с наличием аттестованной лаборатории и имеющей необходимые допуски СРО для осуществления строительного контроля. Лаборатория должна быть оснащена необходимым собственным испытательным оборудованием, средствами измерения, приспособления и инвентаря в соответствии с характером выполняемых работ и обладать высококвалифицированным опытным персоналом.

Сбор необходимых проб и выпил образцов (кернов) для их дальнейшего исследования в условиях специализированной лаборатории производить на участках покрытия, определенных Заказчиком, не раньше, чем через 1 (одни) сутки после уплотнения слоев асфальтобетона. Акт отбора проб кернов должен быть подписан представителями Заказчика, подрядной организации, Администрацией Кировского района г. Красноярска.

4.1.16. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам сырья, материалов, изделий в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество дорожных работ.

4.1.17. При необходимости по требованию Заказчика представить первичные документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объёмов работ (путевые листы, товаротранспортные накладные, ведомости расхода ГСМ и так далее).

4.1.18. Вести видео фиксацию при производстве скрытых видов работ. После завершения работ передать видео фиксацию Заказчику на электронном носителе совместно с документами, указанными в пункте 4.1.14. и 4.1.15. настоящего Договора.

4.1.19. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) немедленно уведомить Заказчика, Администрацию Кировского района г. Красноярска.

4.1.20. Подрядчик обязан принимать участие при проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу об утверждении результата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (в части соответствия объёмов и качества выполненных работ), которые были предусмотрены локальными сметными расчетами, в случаях когда проведения таких собраний необходимо для нужд Заказчика, если иной способ приемки выполненных работ собственниками помещений многоквартирных домов не определен протоколом общего собрания собственников.

4.1.21. По результатам выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Подрядчик обязан обеспечить пространственную доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения непосредственно на дворовую территорию, на которой осуществлялось благоустройство, а также к объектам на ней расположенным (малые архитектурные формы, спортивные площадки, парковочные места (карманы) и т.д.).

4.1.22. При выполнении работ по благоустройству дворовых территории Подрядчик обязан привлечь для выполнения таких работ студенческие строительные отряды, деятельность которых может быть организована в любой гражданско-правовой форме.

Информация о привлечении студенческих отрядов направляется в адрес Заказчика ежемесячно, в срок до 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным, и должна содержать сведения о количестве бойцов, периоде работы, видах выполненных (выполняемых) работ, суммах за выполненные работы.

В качестве доказательства исполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Подрядчик предоставляет копию договора субподряда об участии при выполнении работ по благоустройству дворовых территории студенческих строительных отрядов, а также фото и видео материалы, свидетельствующие (подтверждающие) их участие при выполнении таких работ в адрес Заказчика, Администрации Кировского района г. Красноярска.

4.1.23. Направлять ежемесячно, в срок до 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным, в адрес Заказчика, Администрации Кировского района г. Красноярска материалы о фото-, видео фиксации о ходе работ, о фото и видео фиксации трудового участия при выполнении работ по благоустройству дворовых территории собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, участие которых обеспечивается в форме субботников (при условии такого участия).

4.1.24. При выполнении работ по настоящему Договору соблюдать требования Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», в том числе, но не исключительно:

- предоставить Заказчику копии сертификатов и (или) деклараций соответствия устанавливаемого детского игрового оборудования и покрытий, паспортов оборудования;

- установить на каждой площадке информационный стенд, в рамках которого отражать информацию в соответствии с требованиями Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017;

- использовать материалы и технологии производства работ в соответствии с требованиями Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017.

**4.2. Подрядчик имеет право:**

4.2.1.Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

4.2.2. Выполнять работы самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых работ.

1. **ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

5.1. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с Постановлением администрации г. Красноярска от 16.03.2018 г. № 161.

5.2. Приемка работ по настоящему Договору производится с участием Заказчика, Администрации Кировского района г. Красноярска по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) содержащим информацию о распределении затрат по источникам финансирования: бюджет (в рублях) и средства заинтересованных лиц (в рублях) (не менее 2% или не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории в зависимости от минимального или дополнительного перечней работ соответственно) и актам выполненных работ по благоустройству дворовой территории, подписанным уполномоченными лицами, свидетельствующими о принятии выполненных работ собственниками помещений многоквартирных домов, расположенных на дворовой территории (если иной способ приемки выполненных работ собственниками помещений многоквартирных домов не определен протоколом общего собрания) ио соответствии объемов и качестве выполненных работ.

5.3. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с Постановлением администрации г. Красноярска от 16.03.2018 г. № 161, на основании подписанных обеими Сторонами, Администрацией Кировского района г. Красноярска и МКУ «УРТСЖ и МС» актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов выполненных работ, подписанных уполномоченным лицом, свидетельствующих о соответствии объемов и качестве выполненных работ, а также после предоставления Подрядчиком документов, сведений и материалов, поименованных в настоящем Договоре.

5.4. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с пунктом 19 Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды, утвержденного Постановлением администрации г. Красноярска от 16.03.2018 г. № 161 путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.

В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах, которые Подрядчик обязан устранить в течение 5 (пяти) дней.

Неустранение Подрядчиком выявленных недостатков и дефектов в выполненных работах в течение 5 (пяти) дней является основанием для возврата Подрядчиком денежных средств, полученных за выполненную работу в полном объеме или ее части.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. В случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором, повлекших за собой привлечение Заказчика к ответственности и (или) возникновение у него убытков, данная сумма расценивается убытками Заказчика и возмещается Подрядчиком в полном объеме.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

6.2. Подрядчик несет ответственность в установленном законодательством порядке за сохранность всего имущества, входящего в состав дворовой территории с момента начала производства работ, до сдачи Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае повреждения, преждевременного износа и другого ущерба, нанесённого общему имуществу многоквартирных домов по вине Подрядчика, он обязан восстановить его за счёт собственных средств.

6.3. Подрядчик несет установленную действующим законодательством и настоящим Договором ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий, при наличии вины Подрядчика.

6.4. В случаях неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, что повлекло за собой привлечение Заказчика к ответственности, и как следствие, оплату Заказчиком штрафных санкций по постановлениям контролирующих органов, судебным актам, и (или) возникновение у Заказчика убытков в связи с возмещением ущербов, в том числе, но не исключительно ущербов, нанесенных имуществу, жизни и (или) здоровью граждан, данные суммы расценивается убытками Заказчика и возмещаются Подрядчиком в полном объеме на основании отдельных соглашений Сторон о возмещении убытков.

При этом стороны могут произвести зачет между требованиями по оплате выполненных Подрядчиком работ и требованиями по возмещению убытков Заказчику.

Не подписание Подрядчиком Соглашения о возмещении убытков при обоснованности требований Заказчика не является основанием для освобождения Подрядчика от возмещения убытков Заказчика. В таком случае Заказчик вправе провести зачет требований о возмещении убытков в счет погашения в соответствующей сумме требования об оплате выполненных работ путем направления уведомления о зачете.

6.6. При нарушении сроков производства работ (начала производства работ или его окончания), Заказчик начисляет неустойку в виде пени размере 0,2 % от стоимости работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома за каждый день просрочки.

6.7.В случаях непредставлении Подрядчиком форм отчетности (КС-2,КС-3) и документов, указанных в пункте 4.1.14. или заключения, подтверждающего качество выполненных работ, полученного в порядке, установленном пунктом 4.1.15 настоящего Договора, работы считаются невыполненными в срок. В случаях невыполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в срок, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,2 % от стоимости работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома за каждый день просрочки.

6.8. В случае непредставления Подрядчиком сведений, документов, материалов, указанных в пункте 4.1.22. и 4.1.23., ежемесячно в срок до 2 (второго) числа месяца следующего за отчетным, относительно участия в деятельности по благоустройству студенческих строительных отрядов и собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на дворовой территории, работы считаются невыполненными в срок, при этом Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде пени в размере 5 % от стоимости работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома за каждый день просрочки предоставления документации, материалов, сведений в адрес Заказчика.

6.9. В случаях предоставления Подрядчиком копий документов, предусмотренных в пункте 4.1.14. настоящего Договора и признания их несоответствующих подлинным документам, Заказчик информирует правоохранительные органы, а представитель Подрядчика, заверивший копии, может подлежать уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

6.10. Споры, возникающие из настоящего Договора, рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 2 (два) рабочих дня. В случае непредставления ответа на претензию, претензия считается обоснованной и признанной сторонами по Договору. Претензии передается Подрядчику в письменном виде по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора, или в электронном на электронный адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ либо путем факсимильной связи на телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Претензии Заказчику передаются в письменном виде по юридическому адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора.

В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

1. **ГАРАНТИИ**

7.1. Подрядчик гарантирует:

• выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

• качество выполнения всех работ в соответствии с нормами действующего законодательства и техническим заданием;

• своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации элементов автомобильной дороги за свой счет в порядке, установленном настоящим Договором;

• нормальное функционирование инженерных систем, оборудования, малых архитектурных форм объекта при условии правильной их эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов благоустройства (дворовых территорий) и входящих в них материалов и работ устанавливается на \_\_\_\_\_\_\_\_ года, но не менее чем на 3 года с даты подписания (согласования) Сторонами, а также Администрацией Кировского района г. Красноярска и МКУ «УРТСЖ и МС» актов о приемке выполненных работ по форме КС-2. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

В случае обнаружения в течение всего гарантийного срока дефектов элементов дворовой территории, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию указанных элементов до их устранения, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если они не вызваны обстоятельствами непреодолимой силы*.*

Гарантийный срок на элементы автомобильной дороги, инженерные системы, малые архитектурные формы, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего акта.

7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы несет Подрядчик.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (землетрясения, наводнения), военных действий или общественно политических конфликтов, изменения законодательных актов, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

1. **ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

9.2. В случае нарушения сроков производства работ более чем на 5 (пять) рабочих дней и/или при выполнении работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Подрядчика за 3 (три) рабочих дней.

Договор считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.

9.3. В случае непредставления Подрядчиком сведений, документов, материалов, указанных в пункте 4.1.22. и 4.1.23., ежемесячно в срок до 2 (второго) числа месяца следующего за отчетным, относительно участия в деятельности по благоустройству студенческих строительных отрядов и собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на дворовой территории, работы считаются невыполненными в срок, при этом Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Подрядчика за 3 (три) рабочих дней.

9.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в установленном порядке и по иным основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Если работы по договору подряда на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполняются или уже выполнены, в случаях, предусмотренных пунктами 32 – 34 Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды, утвержденного Постановлением администрации г. Красноярска от 16.03.2018 N 161, Администрация Кировского района г. Красноярска заключила новое Соглашение (Договор) на предоставление субсидий из бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского района в г. Красноярске в 2022-2023 году и/или дополнительное соглашение к имеющемуся Соглашению (Договору) на предоставление субсидий с иной/иными Управляющей организацией, не являющейся Заказчиком по данному Договору (далее - новый Заказчик),Подрядчик дает письменное согласие на передачу новому Заказчику прав и обязанностей по настоящему Договору подряда путем заключения соглашения.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2022г.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением другой Стороной:

- Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом).

- Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

- Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.

- Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора. Стороны при подписании Договора осознают, что положения настоящего Договора основаны требованиями, установленными Жилищным законодательством РФ, Постановлением администрации г. Красноярска от 16.03.2018 г. № 161, Распоряжением администрации г. Красноярска от 26.03.2019 г. № 35-гх «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов».

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Под письменной формой Стороны понимают составление единого документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Стороны обязуются вести переговоры на русском языке.

11.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах (в каждом экземпляре по \_\_\_ страниц с учетом приложений) на русском языке, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации, Администрации города Красноярска.

11.6. Стороны договорились, что в случае, если в период действия настоящего Договора, органом местного самоуправления города Красноярска будет принят акт, прямо или косвенно затрагивающий обязательства Сторон, порядка проведения работ и их приемки, условий получения средств субсидии за выполнение работ по благоустройству дворовых территории Заказчика, порядка предоставления отчетности о расходовании средств субсидии, то новые и/или измененные условия, содержащиеся в таком акте органа местного самоуправления, считаются Сторонами предусмотренными настоящим Договором и подлежат выполнению.

11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Адресный перечень и виды работ

Приложение № 2 – Кадастровые паспорта на дворовые территории или сведения о земельных участках из публичной кадастровой карты с официального портала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru)

Приложение № 3 – Технические задания

Приложение № 4 – График производства работ

Приложение № 5 – Локальные сметные расчеты, дефектная ведомость

Приложение № 6 – Распределение финансирования и оплата

Приложение № 7 – Акт оценки качества

**12.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

|  |  |
| --- | --- |
| **ООО «УК Павловский»**  660095, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт им.газеты "Красноярский рабочий" д.126, помещ.5, ком.15  ОГРН 1037739527077  ИНН 7725038124 / КПП 770401001  р/с 40702810500640100543  АО "БАНК ДОМ.РФ" г. Москва  к/с 30101810345250000266  БИК 044525266  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сидоренко Р.Н.  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.  М.П. | ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Юридический адрес:  тел./ф. ХХ-ХХ-ХХ  электронный адрес  Банковские реквизиты:  ОГРН  БИК  ИНН КПП  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.  М.П. |

Приложение №1 к Договору подряда

на проведение работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

№ \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Вид работ |
|
| 1 | г.Красноярск, ул.Гастелло д.20,22 | ББлагоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |

Приложение №4 к Договору подряда

на проведение работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

№ \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**График производства работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес МКД  (№ земельного участка) | Начало производства работ | Окончание производства работ |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 6 к Договору подряда

на проведение работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

№ \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Распределение финансирования и оплата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | Показатели | Стоимость работ, руб.и % от общей стоимости по дому | | 20\_\_\_ г. –  общая стоимость по дому, руб. |
| Минимальный перечень работ | Дополнительный перечень работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | средства бюджета |  |  |  |
| средства участия заинтересованных лиц (собственников МКД |  |  |
|  | средства бюджета |  |  |  |
| средства участия заинтересованных лиц (собственников МКД) |  |  |
| Итого по всем дворовым территориям МКД | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 7к Договору подряда

на проведение работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

№ \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ №**

**АКТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. г. Красноярск

Мероприятие по осмотру начато «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. в «\_\_» ч. «\_\_» мин.

Мероприятие по осмотру окончено «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. в «\_\_» ч. «\_\_» мин.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Указать объект и место проведения мероприятия по осмотру

На основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обращение жителя, приказа руководителя, графика осмотра, аварийной ситуации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. лица уполномоченного на проведение мероприятия по осмотру

в присутствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. должность представителя подрядной организации выполняющей работы по содержанию

Проведено плановое/внеплановое мероприятие по осмотру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

жилого дома, жилого помещения, придомовой территории

с целью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

нарушения правил пользования жилыми помещениями

В результате проведения мероприятий по осмотру установлено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указать сведения о результатах мероприятий по осмотру, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, Ф.И.О. лица, составившего акт

Подписи иных лиц, присутствовавших при проведение обследования и составления акта:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_